**Milestone 3 – gruppe 04.**

For oppdatert prosjekt board, se github, samt artefakter og prototype. For å se nettsiden per dags dato: <https://ekedal89.github.io/>

**Sprint 2 rapport**

Tidsperiode: 4 mars – 15 mars.

Sprint mål:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, Font

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, nummer

Automatisk generert beskrivelse

Gjennomgang av sprinten:

I denne sprinten planla vi å få kodet ferdig de siste sidene, og fullføre dem slik at de er klare for brukertesting snart. Vi har i løpet av denne sprinten også satt oss mer inn i den skriftlige delen av rapporten, og fått laget testskjemaer som vi skal gjøre i løpet av påsken. Vi har også hatt hyppig kontakt og møter denne sprinten for å komme i mål med det viktigste innenfor koding. Vi har felles laget det skriftlige arbeidet som brukerhistoriene, og diskutert videreutvikling av prototypen i fellesskap. Som man ser på bildet av produktkøen er det jevn fordeling av oppgaver, og dersom noen blir fort ferdig med oppgavene sine er det flere oppgaver man kan gjøre, som er rangert prio 1-3, slik at man vet hvilken av oppgavene som er av høyest prioritet.

**Hva som ble ferdig:**

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare, nummer

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, nummer

Automatisk generert beskrivelse

(Test skjema er ferdig, men blir stående in progress fordi testing ikke er gjennomført enda, og dermed er ikke resultat av testing inkludert i skjemaet enda).

Hva fungerte dårlig:

* Denne sprinten har det ikke vært noe spesifikt som har vært dårlig.

Hva fungerte bra:

* Vi har fortsatt bra kommunikasjon samt samarbeid
* Bra produktivitet når vi har møter
* Vi har fått gjort veldig mye da vi er godt inn i vanene med koding av nettside

Hva skal vi prøve neste sprint:

* Fortsette med det gode samarbeidet vi har nå
* Få gjort enda mer skriving på rapporten
* Fullføre brukertesting slik at vi rekker å gjøre eventuelle endringer på nettsiden før innlevering

**Test plan**

Funksjonell

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Test ID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** | |
| 1 | Brukeren skal lett kunne finne fram til oversikt over medlemskap og priser | Brukeren finner raskt frem til medlemskap og priser. |  |  |  |
| 2 | Interaktiv nettside med knapper som leder brukeren videre | Brukeren skal kunne navigere seg videre på nettsiden via knapper |  |  |  |
| 3 | Registrere medlem | Brukeren får registrert seg som medlem |  |  |  |
| 4 | Betalings Getaway | Brukeren skal kunne betale for booking direkte på siden |  |  |  |
| 5 | Tilgang til personlig portal | Brukeren skal kunne administrere sitt medlemskap under «Mine sider» |  |  |  |
| 6 | Vise kommende arrangementer og workshops | Brukeren skal enkelt få oversikt over kommende arrangementer og workshops |  |  |  |
| 7 | Tydelig informasjon om fasiliteter og tjenester | Brukeren skal kunne se de viktigste fasilitetene og tjenestene som tilbys |  |  |  |
| 8 | Lokasjonsinformasjon | Det skal være enkelt for brukeren å finne informasjon som adresse, kart, offentlig transport og parkeringsmuligheter |  |  |  |
| 9 | Vise vurderinger og anmeldelser | Brukeren skal kunne lese vurderinger og anmeldelser |  |  |  |
| 10 | Finne frem til kontaktinformasjon | Brukeren skal ha flere kontaktalternativer og finner enkelt frem til disse |  |  |  |
| 11 | Informasjon om Coworking Space | Brukeren finner enkelt frem til informasjon om USNStart Coworking Space |  |  |  |
| 12 | Booking-funksjon | Brukeren skal lett kunne booke skrivebord og få bekreftelse, samtidig kunne se en etasjeplan |  |  |  |
| 13 | Lovkrav | Brukeren skal kunne finne frem til lovverk relatert til lagring av personlige data (GDPR) |  |  |  |

Ikke-funksjonell

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TestID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** | |
| 1 | | Enkelt og intuitivt å navigere | Det er enkelt, oversiktlig og gir oversikt over alle elementene for brukeren. |  |  |  |
| 2 | | Skriften er enkel å lese | Brukeren skal ikke måtte zoome inn/ut for å lese teksten |  |  |  |
| 3 | | Tydelige kontraster | Elementer er tydelige å behagelige å se på |  |  |  |
| 4 | | Behagelig fargevalg | Fargene på nettsiden skal være komplimenterende |  |  |  |
| 5 | | Universell utforming | Nettsiden skal fungere for mennesker med ulike funksjonsnivåer |  |  |  |
| 6 | | Skalerbar nettside | Nettsiden skal fungere på tvers av plattformer og skalere i tråd med plattformene |  |  |  |

**Testplan resultater:**

**Bruker: 41 år.**

Funksjonell

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Test ID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** |
| 1 | Brukeren skal lett kunne finne fram til oversikt over medlemskap og priser | Brukeren finner raskt frem til medlemskap og priser. | Fant raskt frem | Ingen | Godkjent |
| 2 | Interaktiv nettside med knapper som leder brukeren videre | Brukeren skal kunne navigere seg videre på nettsiden via knapper | Lett å navigere rundt, «velg medlemskap» knapp på medlemskap siden virker ikke | Linke «velg medlemskap»-knappene til medlemsregistrering | Ikke godkjent |
| 3 | Registrere medlem | Brukeren får registrert seg som medlem | Medlemsregistrerings siden ikke opprettet | Kode nettsiden ferdig | Ikke godkjent |
| 4 | Betalings Getaway | Brukeren skal kunne betale for booking direkte på siden | Fikk booket, men ingen betaling på siden. | Opprette betalings getaway for booking siden | Ikke godkjent |
| 5 | Tilgang til personlig portal | Brukeren skal kunne administrere sitt medlemskap under «Mine sider» | Alternativer på «endre betalingsplan» under «Mine sider» står på 1,2 og 3. Registrer knappen virker ikke | Legge inn de forskjellige medlemskapene | Ikke godkjent |
| 6 | Vise kommende arrangementer og workshops | Brukeren skal enkelt få oversikt over kommende arrangementer og workshops | Får oversikt, men siden virker uferdig, mangler dato for arrangementer og riktig tekst | Legge inn dato og riktig tekst | Ikke godkjent |
| 7 | Tydelig informasjon om fasiliteter og tjenester | Brukeren skal kunne se de viktigste fasilitetene og tjenestene som tilbys | Brukeren finner lett fram og mener siden gir en god oversikt | Ingen | Godkjent |
| 8 | Lokasjonsinformasjon | Det skal være enkelt for brukeren å finne informasjon som adresse, kart, offentlig transport og parkeringsmuligheter | Finner raskt frem til informasjonen om adresse, parkering og kart. Finner ikke informasjon om parkeringsmuligheter. Kartet har feil plassering. | Endre plassering av kart | Ikke godkjent |
| 9 | Vise vurderinger og anmeldelser | Brukeren skal kunne lese vurderinger og anmeldelser | Vanskeligheter med å finne frem. Mangler en «hjem»-knapp, samt overskrift over anmeldelsene. | Lage en hjem-knapp og overskrift over anmeldelser | Ikke godkjent |
| 10 | Finne frem til kontaktinformasjon | Brukeren skal ha flere kontaktalternativer og finner enkelt frem til disse | Finner raskt alle mulighetene til å kontakte USNStart | Ingen | Godkjent |
| 11 | Informasjon om Coworking Space | Brukeren finner enkelt frem til informasjon om USNStart Coworking Space | Brukeren finner raskt frem og informasjonen er god | Ingen | Godkjent |
| 12 | Booking-funksjon | Brukeren skal lett kunne booke skrivebord og få bekreftelse, samtidig kunne se en etasjeplan | Bruker fikk booket med melding om bekreftelse. Etasjeplanen var god. | Ingen | Godkjent |
| 13 | Lovkrav | Brukeren skal kunne finne frem til lovverk relatert til lagring av personlige data (GDPR) | Brukeren syntes det var noe vanskelig å finne lovverk. Mener det burde ligget i menyen | Vurdere å lage en knapp i menyen for lovverk | Hverken eller |

Ikke-funksjonell

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TestID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** | |
| 1 | Enkelt og intuitivt å navigere | Det er enkelt, oversiktlig og gir oversikt over alle elementene for brukeren. | Enkelt for brukeren å navigere rundt på siden, men vanskeligheter med å finne frem til forsiden | Gjøre forsiden lettere å finne frem til ved å legge til en knapp i headeren | Ikke godkjent |
| 2 | Skriften er enkel å lese | Brukeren skal ikke måtte zoome inn/ut for å lese teksten | Bruker mener det er for liten tekst generelt på siden. Overskriftene var store nok | Øke skriftstørrelsen | Ikke godkjent |
| 3 | Tydelige kontraster | Elementer er tydelige å behagelige å se på | Brukeren mener elementene er tydelige og behagelige | Ingen | Godkjent |
| 4 | Behagelig fargevalg | Fargene på nettsiden skal være komplimenterende | Bruker mener at bakgrunnsfargen ikke er komplimenterende | Endre bakgrunnsfarge | Ikke godkjent |
| 5 | Universell utforming | Nettsiden skal fungere for mennesker med ulike funksjonsnivåer | For liten skrift mener brukeren som har nedsatt syn | Øke skriftstørrelse | Ikke godkjent |
| 6 | Skalerbar nettside | Nettsiden skal fungere på tvers av plattformer og skalere i tråd med plattformene | Nettsiden virker ikke på tvers av plattformer | Gjøre nettsiden skalerbar | Ikke godkjent |

**Bruker: 18 år.**

Funksjonell

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Test ID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** | |
| 1 | Brukeren skal lett kunne finne fram til oversikt over medlemskap og priser | Brukeren finner raskt frem til medlemskap og priser. | Lett å finne fram |  |  |
| 2 | Interaktiv nettside med knapper som leder brukeren videre | Brukeren skal kunne navigere seg videre på nettsiden via knapper | ja |  |  |
| 3 | Registrere medlem | Brukeren får registrert seg som medlem | ja |  |  |
| 4 | Betalings Getaway | Brukeren skal kunne betale for booking direkte på siden | ja |  |  |
| 5 | Tilgang til personlig portal | Brukeren skal kunne administrere sitt medlemskap under «Mine sider» | Har ikke logget in men kanskje |  |  |
| 6 | Vise kommende arrangementer og workshops | Brukeren skal enkelt få oversikt over kommende arrangementer og workshops | ja |  |  |
| 7 | Tydelig informasjon om fasiliteter og tjenester | Brukeren skal kunne se de viktigste fasilitetene og tjenestene som tilbys | ja |  |  |
| 8 | Lokasjonsinformasjon | Det skal være enkelt for brukeren å finne informasjon som adresse, kart, offentlig transport og parkeringsmuligheter | ja |  |  |
| 9 | Vise vurderinger og anmeldelser | Brukeren skal kunne lese vurderinger og anmeldelser | Lett å overse | Kanskje en seperat side som er komentarer (vurderinger og anmeldelser) |  |
| 10 | Finne frem til kontaktinformasjon | Brukeren skal ha flere kontaktalternativer og finner enkelt frem til disse | ja |  |  |
| 11 | Informasjon om Coworking Space | Brukeren finner enkelt frem til informasjon om USNStart Coworking Space | ja |  |  |
| 12 | Booking-funksjon | Brukeren skal lett kunne booke skrivebord og få bekreftelse, samtidig kunne se en etasjeplan | ja |  |  |
| 13 | Lovkrav | Brukeren skal kunne finne frem til lovverk relatert til lagring av personlige data (GDPR) | ja |  |  |

Ikke-funksjonell

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TestID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** | |
| 1 | Enkelt og intuitivt å navigere | Det er enkelt, oversiktlig og gir oversikt over alle elementene for brukeren. | Ja |  |  |
| 2 | Skriften er enkel å lese | Brukeren skal ikke måtte zoome inn/ut for å lese teksten | ja |  |  |
| 3 | Tydelige kontraster | Elementer er tydelige å behagelige å se på | ja |  |  |
| 4 | Behagelig fargevalg | Fargene på nettsiden skal være komplimenterende | Ja, brukeren hvit og blå |  |  |
| 5 | Universell utforming | Nettsiden skal fungere for mennesker med ulike funksjonsnivåer | Info på våre medlemskap kan være vanskelig å lese | Kanskje større skrift |  |
| 6 | Skalerbar nettside | Nettsiden skal fungere på tvers av plattformer og skalere i tråd med plattformene |  |  |  |

**Bruker: 59 år.**

Funksjonell

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Test ID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** | |
| 1 | Brukeren skal lett kunne finne fram til oversikt over medlemskap og priser | Brukeren finner raskt frem til medlemskap og priser. | Ja | Vanskelig skrift å lese.  Endre font + øke str. |  |
| 2 | Interaktiv nettside med knapper som leder brukeren videre | Brukeren skal kunne navigere seg videre på nettsiden via knapper | Ja | Kan legge en lenke på kontakt info (Mail og maps) |  |
| 3 | Registrere medlem | Brukeren får registrert seg som medlem | Ja | Mangler riktig kortinfo |  |
| 4 | Betalings Getaway | Brukeren skal kunne betale for booking direkte på siden | ja | Mangler kort info( utløpsdato, navn, type betaligskort, Visa, mastercardetc.) |  |
| 5 | Tilgang til personlig portal | Brukeren skal kunne administrere sitt medlemskap under «Mine sider» | Nei.  Ingen lagrende data | (kunne endre data)  Trenger heller ikke kortinfo på minside (uten sensurering) |  |
| 6 | Vise kommende arrangementer og workshops | Brukeren skal enkelt få oversikt over kommende arrangementer og workshops | Ja, Lite oversiketlig.  Vill ikke måtte søke på ting for å komme fram. | Bytte til en kalenderløsning som viser når det er arragementer. Uten å ha søkt på det. |  |
| 7 | Tydelig informasjon om fasiliteter og tjenester | Brukeren skal kunne se de viktigste fasilitetene og tjenestene som tilbys | Ja, men dårlig skrift her og. | Endre font og str. |  |
| 8 | Lokasjonsinformasjon | Det skal være enkelt for brukeren å finne informasjon som adresse, kart, offentlig transport og parkeringsmuligheter | Ja, bra skrift og mere hyggelig å lese.  Ingen parkering. | Bruk denne fonten på annen tekst som ikke er overskrift. |  |
| 9 | Vise vurderinger og anmeldelser | Brukeren skal kunne lese vurderinger og anmeldelser | Utgjør det litt mere tydelig, så over det ved første øyekast. | Mer utdypende, lag flere vurderingern og ha en scroll mulighet til å se gjennom flere. |  |
| 10 | Finne frem til kontaktinformasjon | Brukeren skal ha flere kontaktalternativer og finner enkelt frem til disse | Ja, men gjerne gjenta måter å kontakte på | Ha epost, nr og sted igjen på kontakt oss siden. Hyperlink tlf, epsot etc.  Åpningstider?? |  |
| 11 | Informasjon om Coworking Space | Brukeren finner enkelt frem til informasjon om USNStart Coworking Space | Ja | Om oss siden er litt treig (Dennis) |  |
| 12 | Booking-funksjon | Brukeren skal lett kunne booke skrivebord og få bekreftelse, samtidig kunne se en etasjeplan | Ja. | Fancy, supert. |  |
| 13 | Lovkrav | Brukeren skal kunne finne frem til lovverk relatert til lagring av personlige data (GDPR) | Ja. | Dette burde stå på medlemsoprrettelse også. Som en vilkår som må bli godkjent, slik at eventuelle brukere vet hva de aksepterer. |  |

Ikke-funksjonell

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TestID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** | |
| 1 | Enkelt og intuitivt å navigere | Det er enkelt, oversiktlig og gir oversikt over alle elementene for brukeren. | Ja | Bra header med en god dropdown. |  |
| 2 | Skriften er enkel å lese | Brukeren skal ikke måtte zoome inn/ut for å lese teksten | Nja | Font burde bli endra noen steder og øke str. Litt |  |
| 3 | Tydelige kontraster | Elementer er tydelige å behagelige å se på | Ja | Behagelig å se på |  |
| 4 | Behagelig fargevalg | Fargene på nettsiden skal være komplimenterende | Ja |  |  |
| 5 | Universell utforming | Nettsiden skal fungere for mennesker med ulike funksjonsnivåer | Nja | Briller.  Noen ting var vanskelig å lese pga font og for lite størrelse. |  |
| 6 | Skalerbar nettside | Nettsiden skal fungere på tvers av plattformer og skalere i tråd med plattformene | Nei. |  |  |

**Bruker: 25 år.**

Funksjonell

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Test ID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** | |
| 1 | Brukeren skal lett kunne finne fram til oversikt over medlemskap og priser | Brukeren finner raskt frem til medlemskap og priser. |  |  | Godkjent |
| 2 | Interaktiv nettside med knapper som leder brukeren videre | Brukeren skal kunne navigere seg videre på nettsiden via knapper |  |  | Godkjent |
| 3 | Registrere medlem | Brukeren får registrert seg som medlem |  |  | Godkjent |
| 4 | Betalings Getaway | Brukeren skal kunne betale for booking direkte på siden | Fikk booka, men ikke betalt | (tror vi kan se bort fra denne) | Ikke godkjent |
| 5 | Tilgang til personlig portal | Brukeren skal kunne administrere sitt medlemskap under «Mine sider» |  |  | Godkjent |
| 6 | Vise kommende arrangementer og workshops | Brukeren skal enkelt få oversikt over kommende arrangementer og workshops | Får oversikt, men lite interaktivitet + filter funker ikke | Link arrangementene til noe + fiks filter | Ikke godkjent |
| 7 | Tydelig informasjon om fasiliteter og tjenester | Brukeren skal kunne se de viktigste fasilitetene og tjenestene som tilbys |  |  | Godkjent |
| 8 | Lokasjonsinformasjon | Det skal være enkelt for brukeren å finne informasjon som adresse, kart, offentlig transport og parkeringsmuligheter | Ingen informasjon om transport og parkeringsmuligheter | Legg til dette | Ikke godkjent |
| 9 | Vise vurderinger og anmeldelser | Brukeren skal kunne lese vurderinger og anmeldelser |  |  | Godkjent |
| 10 | Finne frem til kontaktinformasjon | Brukeren skal ha flere kontaktalternativer og finner enkelt frem til disse |  |  | Godkjent |
| 11 | Informasjon om Coworking Space | Brukeren finner enkelt frem til informasjon om USNStart Coworking Space |  |  | Godkjent |
| 12 | Booking-funksjon | Brukeren skal lett kunne booke skrivebord og få bekreftelse, samtidig kunne se en etasjeplan |  |  | Godkjent |
| 13 | Lovkrav | Brukeren skal kunne finne frem til lovverk relatert til lagring av personlige data (GDPR) |  |  | Godkjent |

Ikke-funksjonell

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TestID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** | |
| 1 | Enkelt og intuitivt å navigere | Det er enkelt, oversiktlig og gir oversikt over alle elementene for brukeren. |  |  | Godkjent |
| 2 | Skriften er enkel å lese | Brukeren skal ikke måtte zoome inn/ut for å lese teksten | Vankelig å lese enkelte steder. (f.eks på våre medlemskap) | Gjør skrift og bilder større | Ikke godkjent |
| 3 | Tydelige kontraster | Elementer er tydelige å behagelige å se på |  |  | Godkjent |
| 4 | Behagelig fargevalg | Fargene på nettsiden skal være komplimenterende |  |  | Godkjent |
| 5 | Universell utforming | Nettsiden skal fungere for mennesker med ulike funksjonsnivåer | Vanskelig å se på grunn av liten skrift | Gjør det mer lesbart | Ikke godkjent |
| 6 | Skalerbar nettside | Nettsiden skal fungere på tvers av plattformer og skalere i tråd med plattformene | Den er lite skalerbart | Gjør det mer skalerbart. (mer bruk av vh/vw.) | Ikke godkjent |

**Bruker: 72 år.**

Funksjonell

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Test ID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** | |
| 1 | Brukeren skal lett kunne finne fram til oversikt over medlemskap og priser | Brukeren finner raskt frem til medlemskap og priser. |  |  | godkjent |
| 2 | Interaktiv nettside med knapper som leder brukeren videre | Brukeren skal kunne navigere seg videre på nettsiden via knapper |  |  | godkjent |
| 3 | Registrere medlem | Brukeren får registrert seg som medlem |  |  | godkjent |
| 4 | Betalings Getaway | Brukeren skal kunne betale for booking direkte på siden |  |  |  |
| 5 | Tilgang til personlig portal | Brukeren skal kunne administrere sitt medlemskap under «Mine sider» |  |  | godkjent |
| 6 | Vise kommende arrangementer og workshops | Brukeren skal enkelt få oversikt over kommende arrangementer og workshops |  |  | godkjent |
| 7 | Tydelig informasjon om fasiliteter og tjenester | Brukeren skal kunne se de viktigste fasilitetene og tjenestene som tilbys | Finner enkelt frem men vanskelig å lese | Tydeligere skrift | Godkjent |
| 8 | Lokasjonsinformasjon | Det skal være enkelt for brukeren å finne informasjon som adresse, kart, offentlig transport og parkeringsmuligheter |  |  | godkjent |
| 9 | Vise vurderinger og anmeldelser | Brukeren skal kunne lese vurderinger og anmeldelser |  |  | godkjent |
| 10 | Finne frem til kontaktinformasjon | Brukeren skal ha flere kontaktalternativer og finner enkelt frem til disse |  |  | godkjent |
| 11 | Informasjon om Coworking Space | Brukeren finner enkelt frem til informasjon om USNStart Coworking Space |  |  | godkjent |
| 12 | Booking-funksjon | Brukeren skal lett kunne booke skrivebord og få bekreftelse, samtidig kunne se en etasjeplan |  |  | godkjent |
| 13 | Lovkrav | Brukeren skal kunne finne frem til lovverk relatert til lagring av personlige data (GDPR) |  |  | godkjent |

Ikke-funksjonell

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TestID:** | **Test-oppgave:** | **Hypotese:** | **Resultat:** | **Eventuelle endringer:** | **Godkjent/ Ikke godkjent:** | |
| 1 | | Enkelt og intuitivt å navigere | Det er enkelt, oversiktlig og gir oversikt over alle elementene for brukeren. |  |  | godkjent |
| 2 | | Skriften er enkel å lese | Brukeren skal ikke måtte zoome inn/ut for å lese teksten |  | Utydelig skrift på fasiliteter og tjenester | Ikke godkjent |
| 3 | | Tydelige kontraster | Elementer er tydelige å behagelige å se på |  |  | Godkjent |
| 4 | | Behagelig fargevalg | Fargene på nettsiden skal være komplimenterende |  |  | Godkjent |
| 5 | | Universell utforming | Nettsiden skal fungere for mennesker med ulike funksjonsnivåer |  |  | Godkjent utenom skrift |
| 6 | | Skalerbar nettside | Nettsiden skal fungere på tvers av plattformer og skalere i tråd med plattformene |  |  |  |